SENAI

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

PLANO DE TESTES

Documento de exemplo para a disciplina de Testes de Software

Projeto de referência: Nômade API — Sistema completo de gestão de loja de tênis

Baseado na norma ISO/IEC/IEEE 29119-3

Este documento é um EXEMPLO. Use-o como modelo, substituindo cada seção pelas informações do projeto da sua equipe.

# 1. Identificação

Projeto: Nômade API — Sistema de gestão de loja de tênis (agendamento, prontuário e cobrança)

Versão do sistema em teste: 1.0.1

Versão do plano de testes: 1.0 — 02/09/2026

Responsável pelo plano: Miguel Bertanha Tavares de Oliveira

Equipe de desenvolvimento: Squad Back-end (API) + integração com gateway de pagamento externo

Aprovador: Daniel

Contexto: a VetCare API já está em produção com um conjunto reduzido de clínicas-piloto. Este plano cobre a rodada de testes da versão 2.3.0, que adiciona o módulo de pagamentos e amplia o prontuário eletrônico.

# 2. Itens a testar

A VetCare API é dividida em módulos. A tabela abaixo lista os principais endpoints de cada módulo, com a prioridade de teste.

| Módulo | Endpoint / Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticação | POST /auth/login | Login de tutores, veterinários e recepção | Alta |
| Autenticação | POST /auth/refresh-token | Renovação de token JWT expirado | Alta |
| Autentificação | POST /auth/logout | Logout do usuário retirando a validação de seu refresh token | Alta |
| Cargo | GET /cargo | Consulta de todos os cargos da empresa | Baixa |
| Cargo | GET /cargo/:id | Consulta do cargo por id | Baixa |
| Cargo | POST /cargo | Cadastrar novo cargo | Média |
| Cargo | PUT /cargo/:id | Alteração das características do cargo | Baixa |
| Cargo | DELETE /cargo/:id | Exclusão do cargo pelo id | Baixa |
| Produto | GET /produtos | Consulta de todos os produtos existentes no banco | Média |
| Produto | POST /consultas/:id/prontuario | Registro de diagnóstico, exames e prescrição | Alta |
| Pagamentos | POST /pagamentos | Cobrança da consulta via gateway externo | Alta |
| Pagamentos | GET /pagamentos/:id | Consulta do status de um pagamento | Média |
| Notificações | POST /notificacoes/lembrete | Disparo de lembrete de consulta/vacina (e-mail e SMS) | Baixa |

# 3. Escopo

## Dentro do escopo

- Testes de integração de todos os módulos listados (Autenticação, Tutores, Pets, Veterinários, Consultas, Prontuário, Pagamentos e Notificações), via Jest + Supertest.

- Integração com o gateway de pagamento em ambiente sandbox (não é feita cobrança real).

- Simulação (mock) do provedor de e-mail/SMS para validar o disparo de notificações sem enviar mensagens reais.

- Casos de sucesso, casos de erro esperado (400, 404, 409) e casos de falha de autenticação/autorização (401, 403).

## Fora do escopo

- Testes de interface dos aplicativos mobile (tutor) e web (clínica/recepção).

- Testes de carga/performance em produção e testes de segurança ofensiva (pentest).

- Módulo de relatórios administrativos e exportação financeira, ainda em desenvolvimento.

- Integração com o gateway de pagamento em ambiente de produção (fica sob responsabilidade da equipe de operações no deploy).

# 4. Abordagem / Estratégia

Nível de teste: Teste de integração (caixa-preta) de ponta a ponta, complementado por testes unitários das regras de negócio críticas (ex.: cálculo de conflito de horário)

Técnicas utilizadas: Particionamento de equivalência e análise de valor-limite (datas, horários e valores monetários); teste de tabela de decisão para as regras de autorização por perfil (tutor, veterinário, recepção)

Ferramentas: Jest (test runner), Supertest (requisições HTTP), banco de dados de teste isolado, mock do gateway de pagamento (modo sandbox) e mock do provedor de e-mail/SMS

Tipo de execução: Automatizada, integrada à esteira de CI — a suíte roda a cada Pull Request e novamente antes do deploy em homologação

# 5. Critérios de entrada

- Todos os endpoints listados na seção 2 implementados e disponíveis em ambiente de homologação.

- Ambiente sandbox do gateway de pagamento configurado com chaves de teste válidas.

- Banco de dados de teste populado com massa mínima: tutores, pets, veterinários e agendas cadastrados.

- Documentação da API (contrato de rotas e modelos de dados) atualizada e disponível para a equipe de testes.

# 6. Critérios de saída / aprovação

- 100% dos casos de teste planejados foram executados.

- Todos os casos de teste dos módulos de Consultas, Prontuário e Pagamentos (prioridade Alta) foram aprovados.

- Nenhum bug de severidade Alta em aberto (ex.: conflito de agendamento, cobrança duplicada, exposição de dados de outro tutor).

- Cobertura mínima de 80% nos módulos de Consultas e Pagamentos.

# 7. Critérios de suspensão

Suspender quando: o ambiente de homologação ficar indisponível, o sandbox do gateway de pagamento parar de responder, ou mais de 50% dos casos de teste forem bloqueados por erro 500 generalizado

Como retomar: restabelecer o serviço afetado (API, banco ou sandbox externo), validar a estabilidade com uma execução de fumaça (smoke test) e retomar a partir do ponto de suspensão

# 8. Entregáveis

- Relatório de execução de testes (casos aprovados x reprovados), gerado pelo pipeline de CI.

- Relatório de cobertura de código por módulo.

- Casos de teste documentados (arquivos .test.js organizados por módulo).

- Relatório de bugs encontrados, com severidade, passos para reprodução e módulo afetado.

# 9. Cronograma e recursos

| Atividade | Responsável | Ferramenta | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Testes de Autenticação, Tutores e Pets | Aluno(a) A | Jest + Supertest | Dia 1 |
| Testes de Consultas e Prontuário | Aluno(a) B | Jest + Supertest | Dia 2 |
| Testes de Pagamentos (sandbox) e Notificações | Aluno(a) C | Jest + Supertest + mocks | Dia 3 |
| Execução completa da suíte de regressão | Equipe | Jest (npm test) via CI | Dia 4 |
| Consolidação do relatório final | Aluno(a) responsável pelo plano | Documento/planilha | Dia 5 |

# 10. Riscos

Cada risco é avaliado por probabilidade x impacto. Nesta seção, o Nível é destacado por cor para facilitar a leitura rápida da equipe (verde = baixo, amarelo = médio, vermelho = alto).

| Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Permitir dois agendamentos no mesmo horário para o mesmo veterinário | 50% | Alto | Alta | Validação de conflito de horário no banco (constraint) + teste automatizado específico do cenário |
| Gateway de pagamento (sandbox) instável ou fora do ar durante os testes | 30% | Alto | Alta | Criar mock local do gateway para não depender do sandbox externo em toda execução |
| Falha de autorização expõe dados de pets/consultas de outro tutor (violação de LGPD) | 10% | Muito Alto | Alta | Casos de teste dedicados de autorização por perfil, incluindo tentativa de acesso cruzado entre tutores |
| Reenvio de requisição gera cobrança duplicada no pagamento | 30% | Alto | Alta | Implementar chave de idempotência no endpoint de pagamento e testar reenvio da mesma requisição |
| Serviço de notificação (e-mail/SMS) indisponível e lembretes não são enviados | 50% | Moderado | Média | Usar fila de reenvio com tentativa posterior e mock do provedor nos testes automatizados |
| Apenas uma pessoa da equipe conhece o fluxo de autenticação JWT | 30% | Moderado | Média | Fazer pareamento (pair testing) para disseminar o conhecimento entre a equipe |
| Massa de dados de teste (tutores/pets/consultas) fica corrompida entre execuções | 30% | Baixo | Baixa | Resetar (seed) o banco de dados de teste automaticamente antes de cada execução |

Lembrete: este plano é um documento vivo — atualize-o sempre que o escopo, o risco ou o prazo do seu projeto mudarem.

# Como adaptar este modelo para o seu projeto

- Seção 1 (Identificação): troque pelo nome do seu projeto, sua equipe e a versão real.

- Seção 2 (Itens a testar): liste os módulos e endpoints reais do seu sistema, agrupando por área funcional como no exemplo.

- Seção 3 (Escopo): decida com a equipe o que entra e o que fica de fora — inclusive integrações externas (pagamento, notificação, etc.).

- Seção 4 (Abordagem): descreva as ferramentas, técnicas e mocks que sua equipe realmente vai usar.

- Seções 5 a 8 (Critérios e entregáveis): adapte às regras da sua disciplina/projeto e ao seu pipeline de CI, se houver.

- Seção 9 (Cronograma): distribua as tarefas entre os integrantes da equipe com prazos realistas.

- Seção 10 (Riscos): pense nos riscos de produto (bugs, falhas de segurança, integrações externas) e nos riscos de projeto (prazo, dependência de uma única pessoa, ambiente instável). Use cor apenas no nível, como no exemplo, para dar destaque visual sem poluir o documento.